江 苏 沙 钢 集 团 有 限 公 司

2019年7月份生活服务公司零星土建工程（一）  工程

（招标编号： GCB-19-2674）

投

标

邀

请

书

二O  一九  年  七 月  十九 日

江 苏 沙 钢 集 团 有 限 公 司

2019年7月份生活服务公司零星土建工程（一） 工程

投   标   邀   请   书

公司：

工程已具备发包条件，经研究，该工程实行邀请招标。为使招标工作顺利进行，现将有关事项明确如下，请贵公司按下述要求组织编制投标文件。

1、项目概况与招标范围

1.1招标项目地址：

1.2工期要求

计划开工日期：  2019.08.10  计划交工日期：  2019.9.28

合同总工期：    50 日历天（包括节假日）。

1.3质量要求： 合格  标准。

1.4招标范围

1.4.1详见本投标邀请书附件一：施工总承包合同条件中“2.承包范围”中的内容。

1.4.2 除双方另有约定外，招标人施工现场只提供现有的场地状态，使现有的场地状态具备三通一平等施工条件所发生的工作内容包括在招标范围内。

1.4.3 投标前，投标人负责对招标人提供的所有施工图设计文件进行审查，发现错误或疑问及时书面向招标人提出，由招标人负责协调解答，所有费用包括在投标总价中。中标后，如再发现图纸（包括招标前和中标后招标人提供的合同约定范围内项目的施工图设计文件）错误或疑问（包括施工图纸上标注相互矛盾、施工图中应当标明具体做法而没有标明或需二次设计或再转化的内容等），由招标人联系设计院出具补充或修改文件，同时招标人有权要求中标人根据招标人的具体要求委托其它有资质的设计单位编制补充或修改文件报招标人审批后执行，由此产生的一切费用，由投标人综合测算并考虑此项风险费用后统一包括在投标总价中。

1.5招标人提供的图纸及其它资料

2、投标人资格条件

2.1具有独立民事权利能力和民事行为能力的企业法人；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备、专业技术能力及施工人员；

2.4投标人必须具有与承包该工程相对应的总承包（或专业承包）资质和安全生产许可证方可投标，如贵司不具备承担该工程所必须的资质等级和施工能力，可不参加投标或弃标；工程施工过程中使用的设备和材料 ，必须符合国家规定的生产许可、3C认证等资质条件要求和相关质量标准要求，如中标人在施工过程中使用（包括中标人制造或采购的和中标人分包单位提供的）假冒伪劣产品，一经发现，将严格按国家相关规定和合同约定追究中标人的法律责任和经济责任；

2.5如果投标人实质上不具备投标资格，即使取得招标书、已提交投标文件，招标人仍可以随时取消其投标或中标资格，招标人对投标人的一切损失不负任何责任；

2.6如投标人有提供虚假资质证书参加投标的行为，一经发现将给予严厉处罚，并永久取消投标人在招标人的投标和施工资格（包括分包资格）；

2.7如投标人之间进行串标，一经发现，将按国家相关法律法规追究参与串标单位的法律责任和经济责任，并永久取消在招标人的投标和施工资格（包括分包资格）。

3、投标时贵公司需提供以下资料

3.1房屋建筑工程  施工总承包企业 三级以上  资质证书；拟投入本工程的总部主管领导、项目经理、专职安全员、专职质量检查员等现场主要施工管理人员的执业注册证书（或上岗证）、相应的建筑企业三类人员安全培训合格证书（A、B、C类），所有人员均需有经劳动部门鉴证的劳动合同、养老保险手册或交纳凭证；具体要求见本投标邀请书附件一中的附件2。

3.2安全生产许可证；

3.3法人营业执照、ISO9000质量体系认证证书、税务登记证明等；

3.4投标人和拟投入现场主要施工管理人员近三年类似工程业绩表；

3.5法人授权委托书；

上述资料3.1—3.4项资料，必须按本投标邀请书6.1款要求放在投标文件的2号袋中，在投标时，交至我公司招标处，第3.5项放在商务标书中，同时将上述3.1—3.3项原件带来交我司招标处进行验证。

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容

4.1.1本投标邀请书；

4.1.2招标人提供的图纸及其它资料（注明仅供参考的除外）；

4.1.3投标文件格式（即本投标邀请书附件二-五）；

4.1.4施工总承包合同条件（即本投标邀请书附件一）；

4.2招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件当日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5、投标文件的组成

5.1投标文件由商务标书和技术标书二部分组成

5.1.1 商务标书组成如下

5.1.1.1商务标封面；

5.1.1.2授权委托书（必须按本投标邀请书附件二格式）；

5.1.1.3投标承诺函（必须按本投标邀请书附件三格式）；

5.1.1.4工程量清单报价表（即已标价工程量清单，必须按本投标邀请书附件四格式）；

5.1.1.5主要材料数量及市场价格取定表（必须按本投标邀请书附件五格式）；

5.1.1.6.1当有两种及以上不同单价的物料或两项及以上不同单价的分部分项工程时，各投标单位在报价时需附分项报价清单，清单中应至少包括如下项目：

| 序号 | 物料/分部分项工程名称 | 物料说明/规格型号(如有) | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

5.1.1.6.2单价超过100万元或单项金额占合同总价比例达到5%及以上的物料，必须在此表中体现。

5.1.1.6.3纸质分项报价清单须电脑打印，除经办人员和各级领导签名外，不得手写，不得涂改。

5.1.1.6.4提供电子版分项报价，且最终电子版分项报价清单中的总价需与定标时的合同总价一致。如果电子版分项报价的总价与纸质报价的总价不一致，投标单位应注明“每个分项价格与总价同比例调整”。

5.1.1.6.5收到定标通知后，在五个工作日内将电子版的分项报价清单发至招标处指定的电子邮箱。

5.1.2技术标书组成如下

5.1.2.1技术标封面；

5.1.2.2施工组织设计（方案）；

5.1.2.3安全方案；

5.1.2.4加盖投标人法人印章的3.1-3.4款资料复印件；

5.2.投标文件编制依据和要求

5.2.1投标报价的编制依据和要求

5.2.1.1本招标项目采用固定总价合同方式，合同总价一次包定，竣工结算时，除按合同明确的设计变更条款的规定调整外，合同总价不受市场价格浮动及政策性调价的影响。

5.2.1.2投标人应按照招标文件特别是本投标邀请书附件一中各条款的要求，依据相应的工程量计算规则和企业定额等计价依据，在满足招标文件有关规定的基础上自主的测算投标报价。

5.2.1.3投标报价应包括招标文件规定，完成招标范围内工程项目的全部费用，包括全部分项工程费、措施项目费（其中：安全文明施工费按不低于国家规定的标准结合本投标项目实际情况由乙方自主测算并在投标报价时单独注明，安全文明施工费作为不可竞争费，按国家相关规定实行专款专用，甲方有权对合同总价中列明的安全文明施工措施费的使用情况进行监督检查，发现乙方没有按规定使用安全文明施工费或没有按规定落实安全文明施工措施的，甲方有权给予乙方处罚直至没收乙方施工结束仍没有使用完的安全文明施工费）、其他项目费和规费、税金等；根据施工图纸、技术标准或政府（包括主管职能部门）文件规定应当由招标人和中标人负责实施的所有检验、检测、试验费（招标范围内如含有桩基，应包括本次招标范围内所有桩基检测、检验费等）。

5.2.1.4投标报价应采用综合单价计价。

5.2.1.5投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5.2.1.6施工中水电由我公司免费提供，铺接材料由乙方提供。

5.2.1.7 投标人的计价方法应符合国家有关法律、法规及标准、规范的规定，对工程量的计算严格按招标文件的规定进行。

5.2.1.8承包范围内涉及特种设备安装或消防工程施工内容的，投标报价应包括通过政府部门特种设备验收并取证或通过政府部门消防验收所需的全部费用。

5.2.1.9承包范围中凡是涉及甲方已招的年度合同单价的，乙方报价时单价均不得超过该年相应内容的年度合同单价，如投标价超过年度单价，则竣工结算时按甲方当年的同等质量标准的年度合同单价结算，由此造成的损失由乙方承担。本年度的年度合同单价详见合同中11.4.4.16条。

5.2.2 技术标书的编制要求

5.2.2.1施工组织设计（方案）要说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构、质量检查验收的停止点和见证点等；特别要明确现场临时道路、临时给水和排水、临时用电、临时围墙、标准养护室等临时设施布置及做法。

5.2.2.2施工组织设计（方案）及安全方案是评标和选择中标单位的重要依据，没有提供详细的施工组织设计（方案）及安全方案或施工组织设计（方案）、 安全方案被评审为不合格，其所有投标文件将被判定为废标。

5.2.2.3 投标人需根据招标文件、本工程的特点及现场实际情况，编制相应的施工组织设计（方案）、安全方案。

6、投标文件的封装、标识

6.1包含本投标邀请书5.1.1.1-5.1.1.5款内容的商务标书和包含本投标邀请书5.1.2.1-5.1.2.4款内容的技术标书应分2个袋子封装，商务标书正本原件一份，封装在1号袋中；技术标书一式二份，封装在2号袋中；所有封口处均应加盖投标人法人印章，不符合本条规定的投标文件，招标人有权拒绝接受。

6.2技术标书和商务标书封面、投标承诺函、工程量清单投标报价表、必须加盖投标人公章、法定代表人签字或盖章（投标人授权代表签字或盖章的，必须要有经投标人法定代表人签字并加盖法人印章的授权委托书），投标文件不符合规定格式和本条规定的，招标人有权按废标处理。

6.3所有投标文件特别是商务标的显注位置上要写明招标项目名称和招标编号。

6.4在1#、2#号密封袋上均应写明：投标项目名称和招标编号、招标人和投标人名称和地址、投标人的联系人姓名和联系方式。

7、特殊情况下投标文件的简化处理

7.1商务标书中的授权委托书，技术标书中的本投标邀请书3.1-3.4项资料，平时已一次性报招标人制标部门审核并报招标人的招标处审查通过的投标人，在本次投标文件中可以不包括这些资料。

7.2具有投标人授权委托书的项目经理或项目经理部或张家港分公司可以代表投标人参加本招标项目的投标，在投标文件上用项目经理部或张家港分公司的印章代替投标人印章的，招标人也给予认可，但中标后的合同必须盖投标人的印章。

7.3对于技术要求简单或一般的土建工程，由于工期紧，投标时间短，招标人在本条后面的括号内注明不需提交施工组织设计和安全方案的，投标人在投标时可以不提交，但中标人必须在接到中标通知后7日内提交正式的施工组织设计和安全方案报招标人评审，并按招标人的评审意见修改和完善，逾期提交或拒绝按招标人意见修改完善的，招标人有权没收投标人的投标保证金并取消其中标资格。（本招标项目          提交施工组织设计和安全方案，即使不需提交施工组织设计和安全方案的，也必须提供5.1.2.4款资料）

8、投标保证金

8.1投标单位参与投标须交纳投标信誉保证金  伍 万元，保证金的收取一律要求投标单位以单位名义缴纳，不再受理个人代缴投标保证金方式。

8.2未中标单位投标保证金在我公司宣布中标单位后立即退还。中标单位须按我公司要求及时签订合同，合同签订生效后投标保证金按合同规定处置，如中标后不签订合同，我公司将没收投标保证金。

8.3以项目经理部或分公司名义投标，中标后半个月内合同不能加盖法人印章或不能提交法人授权委托书的，视同中标后不签订合同，我公司有权没收其投标保证金。

9、废标条件

9.1下列投标将被认为是重大偏差和未实质上响应招标文件，作废标处理：

9.1.1没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的担保有瑕疵。

9.1.2投标文件没有投标人授权代表签字（除特别注明外授权代表盖章与签字效力相同）并无单位加盖公章的。

9.1.3投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

9.1.4投标文件附有招标人不能接受的条件。

9.1.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，又拒不修正的。

9.1.6投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求，又拒不修正的。

9.1.7投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.1.8本投标邀请书中明确约定的其它废标条件。

10、招投标安排

10.1  月    日发出投标邀请书，参加投标的单位派员前来招标处拿取图纸，交图纸押金    元，并勘测工程现场，双方代表表明诚意并同意将本邀请书中主要条款进入承包合同。

10.2  月   日前投标人将投标文件送达本公司招标处，同时将我公司提供的资料一并送达，图纸退还时完好无缺返还押金，否则作为废标处理。贵司所投的标具有法律效应，如有反悔将承担相应的法律责任。贵公司的投标报价应为最低报价（第一次投标报价最高的投标人招标人有权不再通知第二次投标报价）。

10.3  月   日后，在本公司内部组织开标，评标，根据投标单位的资质、业绩、投标价格评出初定中标单位，与初定中标单位议标，签订承包合同。由于时间紧张，恕不一一与投标人议标，敬请谅解！

10.4本次招标、投标、开标、评标、定标的所有规则，按本招标文件和招标人制订的《招投标管理制度》及相关规定执行，投标人提交了投标文件即表示投标人承认和自愿接受这些规则。

11、联系方式

江苏沙钢集团有限公司招标处通讯地址：

江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司招标处 邮编：215625

招标处联 系 人：

招标处联系电话：

招标处传    真：

招标处办公地点：沙钢科技大楼二楼

如有技术问题，请与综合工程处联系。

联系人：    邹勇

联系电话：  0512-58568835

附：  附件一：施工总承包合同条件

附件二：授权委托书(格式)

附件三：投标承诺函（格式）

附件四：工程量清单投标报价表（格式）

附件五：主要材料数量及市场价格取定表（格式）

招标人：江苏沙钢集团有限公司

2019年 7 月 19 日

附件1：施工总承包合同条件

公司

项目基建小修工程

合同编号：

招标/议标编号：

签约地点：张家港市锦丰镇

施

工

总

承

包

合

同

书

公司

项目建筑安装工程

施工总承包合同

用工部门：基建小修申报部门

合同签订部门：综合工程处

业务主管部门：审核基建小修申请单的相对应的条线主管部门

安全主管部门：安全环保资源处

发包人（甲方）：

承包人（乙方）  ：

甲方与乙方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关条款，经甲乙双方代表协商一致，签订本合同。

1.工程概述

1.1工程名称：    2019年7月份生活服务公司零星土建工程（一）    。

1.2工程地点：                                           。

1.3工程立项批准文号：                                   。

1.4工程内容：                                           。

群体工程应附：附件3《承包人承揽工程项目一览表》。

2.承包范围

2.1本合同承包范围为：

2.1.1  房产管理 （11503 JJXX190704-11456、11536 JJXX190705-11484）张云 58002

2.1.1.1  一快餐浴室东面污水池四周砖砌挡墙，砌墙约20m*0.45m，油漆约（17.5m+5.6m）*0.45m，斜黄黑。

2.1.1.2  沙景炼钢一车间送饭点：

①天面重新铝塑板吊顶5.4m*2.6m约15平方

②嵌入式日光灯2只，40W LED灯管

③修补白瓷砖约8块，尺寸约25*33cm

④南侧窗户上拆除一块玻璃，装一只换气扇220V，尺寸φ40cm，并有开关控制

2.1.1.3  一快餐食堂东厕所：

①男、女厕所涂料约73平方

②男厕所地砖修补约2平方，白瓷砖修补5平方

③厕所便门尺寸约1.2m*0.6m，8扇，要求重装304不锈钢门，墙面损坏的修补好

④男、女厕所门2扇，尺寸约2m*1m，要求重装木门

⑤外墙瓷砖全部清洗

2.1.1.4 行政大楼西侧景观带东头两侧两块大理石脱落修补。

2.1.1.5 医务室前夹角圆弧路牙修补约2m，符合原材质

2.1.1.6 体育馆楼下配电间地坪油漆面积约43平方，灰色，标识黄黑，批膏两次，油漆两次

2.1.1.7 行政大楼地下停车场入口上方一块钢化玻璃损坏更换，尺寸约1.63m*1.45m，双层4mm夹胶。

2.1.1.8 行政大楼201室东窗户上漏水修补

2.1.1.9 后勤四个浴室机房地面油漆，每个机房面积约20平方，总面积约80平方

2.1.1.10 老厂女公寓楼，新安装的监控圆立柱。打磨除锈后刷防锈漆两遍，刷银灰色面漆两遍。圆管的直径为50cm、高度约3m。共5根。

2.1.1.11 锦店路1号公寓楼外墙伸缩缝部分锈蚀严重需更换，D楼西侧浴室外墙处约8m，快餐店中间外墙处约8m，快餐店北侧外墙处约30m，A楼西大厅外墙处约5m，B楼西大厅南、北外墙处各一条约4m、5m。C楼西大厅南外墙处约5m。更换用1.2mm不锈钢板折边，平面宽5cm加V字3cm平面宽5cm。原拆除伸缩缝墙面整体清理干净，填充物缺少的给予补齐。用A、B机构胶粘贴，确保平整牢固。

2.1.1.12 娱乐城8号楼2单元402客厅，原钢窗普白玻璃损坏，需更换尺寸约   90cm*50cm*3mm，玻璃胶固定牢固。

2.1.1.13 采购大理石道板砖，白色，尺寸约39.5cm*59.5cm*5cm 200块，尺寸约79.5cm*79.5cm*5cm 100块，具体色样以四合院原道板砖相符。

2.1.1.14 永新宿舍2号楼北侧花坛台口瓷砖修补，面积共约4m2。

2.1.1.15 行政大楼2、8层男、女厕所原2只蹲坑式大便池，其中改一只抽水马桶，品牌为TOTO，马桶盖为智能式，盖自动清洗并烘干。凿除蹲坑式大便池，找到原大便排污管，装加厚马桶移位器，水泥砂浆填满原凿除的位置平整找平后贴原色样的地砖安装抽水马桶。凿除墙面约2块墙砖。重新烫接PPR自来水管到安装马桶的位置后贴墙砖原样复位。每层两只，共4只。改造时考虑电源布局，对原10、11、13层6个马桶盖也改为智能式。

2.1.1.16老宾馆基建小修：

1、 主楼

1）大厅天面部分脱落，需批膏涂料面积约：200m²；

2）公共卫生间漏水，需吊顶总面积约：22 m²；

3）底楼窨井铝合金门需更换，尺寸约：1.4m*0.5m; 需更换门框，尺寸约：1.5m*0.6m。

4）底楼洁具存放间墙砖部分已坏，需更换墙砖面积约：9.6m²；天花板脱落，需铝扣板吊顶面积约：2.4m²；需更换木门，尺寸约：2.1m*0.7m；需更换门框，尺寸约：2.15m*0.75m。

5）底楼女公厕有机玻璃灯罩裂，需更换，尺寸约：2.1m*0.3m，需更换镜子，尺寸约：2.1m*1.15m;底楼男、女公厕无有机玻璃灯罩,需安装，（男公厕）镜子上方，尺寸约：1.2m*0.3m，（女公厕）尺寸约：2.2m*0.3m（2个），公厕洗手池下方百叶窗坏，建议更换铝合金移门，长m2，高0.5m，方便推拉，以后好修下水管，男公厕的尺寸约：1.2m*0.55m，女公厕的尺寸约：2.2m*0.55m。

6）男公厕小便池不灵，需更换2个同型号TOTO牌；

7）公共卫生间下水管道不畅通，需更换约10m的下水管道；

8）大厅带有玻璃的天面下雨漏水，需要做防水面积约：16m²；

9）洁具存放间安装一个拖把池。

10）外场地砖修补约10平方

2、辅楼

1）男公厕小便池不灵，需更换2个，TOTO牌；

2）男公厕需更换墙砖面积约：21m²；天面需铝扣板吊顶面积约：4.5m²；

3）男、女公厕铝合金窗子需更换，尺寸约：0.9m*0.6m，共2个；木门需更换，尺寸约：1.26m*0.7m，共2个；门框需更换，尺寸约：1.75m*0.8m，共2个；

4）女公厕天面需涂料面积约：3m²；需更换墙砖面积约：15m²，男女公厕需更换地砖面积约：9m²；公厕外围需更换墙砖面积约：14m²；公厕外围天面需涂料面积约：4m²；

5）老宾馆长廊、公厕吸顶灯基本已老旧破损，统计需更换数量一共为：8个LED吸顶灯，12寸，20-25W

3、过道

1）外场长廊墙面天面涂料部分脱落，需铲除，批膏涂料约：600 m²。

2）外场过道长廊吸顶灯基本已老旧破损，统计需更换数量一共为：20个LED吸顶灯，12寸，20-25W。

2.1.1.17 冶园小修：

1、冶园中式：

1）贴墙纸面积共26.1m²。（东面二楼楼梯口墙纸5m²、书房墙纸10m²、书房阳台下面墙纸3.5m²、东面三楼门口 墙纸7.6m²），书房外侧一根落水管需疏通。

2）阳台铁栅栏共更换长59.7m,高0.5m

3）阳台墙体铲除、批膏、粉刷共30m²

4）阳台木头垫板共28m²，并刷清漆

5）整栋楼外墙需要铲除、批膏、涂料共500m²

6）厨房间、二楼东面房间、三楼西面房间共3扇窗户接口处脱落、生锈，需更换零部件

7）东面三楼门框下面贴脚线需更换长度3.3m

2、冶园欧式：

1)阳台墙体需铲除、批膏、粉刷共10.75m²

2)阳台铁栅栏共更换长18.4m,高0.5m

3)阳台木头垫板共30m²

4)整栋楼外墙需要铲除、批膏、涂料共400m²

5)中式和欧式所有窗框密封条共30m

3、冶园另外：

1）冶园所有的辅房、亭子、过道的木材共1000m²需要整体刷桐油三遍，木材损坏部分按原修复。

2）所有过道、辅房、外墙面需要涂料约2000m²

3）辅房木窗玻璃长1.25m 、宽0.36m

4、冶园东边与招待所处2.5m屋脊修复及四周围墙及滴水瓦修补，符合原材质

2.1.1.18 老宾馆宾馆：

1、小河边过道地砖需要更换30m²、墙砖需要更换50m²

2、辅楼201室马桶需更换;辅楼209、204卫生间做台口 1m

3、（玻璃门）地弹簧 5付

4、主楼过道需要修补、批膏、涂料5m²

2.1.1.19 招待所：

1、一至八单元楼梯过道内墙面需铲除，批膏、涂料约：800 m²。

2.1.1.20四合院后车棚拆除：

1、车棚面积66m*12.8m约850平方，高2.7m，其中砖砌墙1.2m，钢结构1.5m，共6m/间*11间，C型钢保护性拆除，中间有三间（半面）小房子，拆除要求：夹芯彩钢瓦切60cm按甲方指定地点堆放，乙方负责运送，建筑垃圾由乙方处理。钢结构切60cm按甲方指定地点堆放，乙方负责运送。C型钢按甲方指定地点堆放，乙方负责运送。断电由甲方负责，乙方确认；注意事项：严控扬尘，保持现场卫生，控制噪音，地面水泥保护性拆除，根据绿化种植需求决定，水沟、电缆沟保护，凿下的水泥块由乙方外运处理。

2.1.2 沙钢新宾馆 （11447 JJXX190620-11406）沈燕 13584480225

2.1.2.1三楼龙凤厅北过道至厨房一扇防火门重新批膏刷防火漆。

2.1.2.2 三楼餐饮布草间及贵宾休息室两扇防火门重新批膏刷防火漆。

2.1.2.3 三楼餐饮8个包厢传菜间墙面刷立邦共200㎡。

注：承包范围中内外墙涂料做法：原涂料全部铲除、墙面清理、批膏、刷底漆一遍面漆两遍，其中外墙涂料品种需选用以下三个品牌之一：立邦（屋得保耐候外墙乳胶漆及配套底漆）、多乐士（保丽居通用耐久外墙漆及配套底漆）、三棵树（清净界耐候型外墙乳胶漆及配套底漆）；内墙涂料品种需选用以下三个品牌之一：立邦（墙面卫士净味全能底漆+精装5合1）、多乐士（通用无添加剂底漆+金装净味5合1）、三棵树（净味底漆+净味五合一墙面漆）。

请仔细阅读标书内零星土建工程有关要求。

未尽事宜招标时必须看现场，以现场为准，因不看现场导致任何工程量问题，一切由乙方负责，且在今后施工中不得有任何异议，否则停标处理。

2.2不属于本合同承包范围的内容为：无

2.3其它相关要求：

2.3.1本工程所需钢渣由甲方有偿提供（乙方到甲方指定地点或五干河装、运），所有建筑材料、构配件由乙方自理。涉及到甲方能够生产的建筑材料、构配件如钢材、钢渣砖、连锁块、路牙、商品砼、彩涂板等，必须从甲方采购。在同质同价情况下，优先使用甲方参股公司的商品混凝土，如使用其它单位的商品混凝土，该供应单位须采购并使用沙钢的矿渣微粉。如果甲方不能提供的材料，则乙方须书面报告经甲方审批同意后方可。

2.3.2除双方另有约定外，甲方只提供现有的场地状态，使现有的场地状态具备施工条件所发生的工作内容包括在承包范围内，使现有的场地状态具备三通一平过程中产生的废旧钢材、从原有设施中拆卸下来的废旧钢材及施工过程中产生的所有废钢包括乙方自购材料的切头切尾等均属于甲方所有，由乙方按规定切割成60cm以内短料（甲方要求不切割的除外）整体统一堆放，由甲方安排车辆运送至沙钢废钢堆场或仓库，不得运出厂区；如果发现乙方没按规定凿废钢、施工时对废钢利旧或有夹带出厂的，由甲方按估算废钢量乘以当时市场价的总额三倍在当月支付的进度款中给予扣除。

3.合同工期

3.1开工日期：   2019 年 08月 10 日。

3.2交工日期：   2019  年 09 月 28 日。

3.3本工程合同绝对工期为   50    天，工期以日历日为准，因气候影响工期概不顺延，为此请乙方在施工组织设计中突出抢工期的具体有力措施。

3.4工程节点奖：  无

4.工程质量标准

符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求 ，无标准的按合同约定或满足正常使用。

5．合同总价

5.1本合同总价为        万元（大写人民币：           ，含税价  ）。合同总价包括完成承包范围内所有工程内容的全部费用，包括全部分项工程费、措施项目费【包括按不低于国家相关规定费率计取的安全文明施工措施费（具体范围内容见附件四）在内的各项措施费（按承包范围中每个车间进行申报）小计：   元】、其他项目费和规费【如承包范围内有特种设备或消防工程的，应增加：通过政府主管部门的特种设备验收取证和消防验收所发生的全部费用也包括在内】、税金等；根据施工图纸、技术标准或政府（包括主管职能部门）文件规定应当由甲方和乙方负责实施的所有检验、检测、试验费，已综合测算后包括在合同总价中。

5.2本合同总价包括从投标开始到完成本项目承包范围内所有内容直至保修结束为止所需的所有费用，一次包定，竣工结算时除按5.3款相关规定调整外，不受市场价格的浮动和政策性调价的影响，乙方在投标报价时多报或少报的工程量不调整。

5.3设计变更（已包括在投标总价中的变更除外）

5.3.1单项设计变更在一千元以内的，不计费用；

5.3.2单项超过一千元的变更的计价方法：

5.3.2.1合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

5.3.2.2合同中没有适用或类似的综合单价，以合同签订之日仍有效的江苏省计价表及江苏省建设工程费用定额（有效版）计算出的工程造价为基础下浮10%。【基建小修项目，钢材价款不下浮】。

5.3.3不论是设计变更，还是甲方或乙方提出的现场变更，均需由设计院出具变更通知单，在变更通知单上注明变更内容及理由（没有委托设计院或不涉及到结构安全的变更由甲方出具变更通知单除外）。变更通知单必须按甲方相关管理制度规定的流程审批，否则视为无效变更，在决算时不予结算。

5.3.4乙方在提交进度与竣工结算资料时不得高估冒算，严格按照合同约定的条款进行结算。

经甲方审核（包括委外审计）确认的差额（送审额-审定额）一般不得超过审定额的10%。如果乙方送审的进度计算书与工程结算资料，与经甲方最终审定核减额超过审定额的10%，乙方应承担差额10%的违约金；超过30%，乙方应承担差额20%的违约金；超过50%乙方应承担差额30%的违约金；超过100%的乙方应承担差额60%的违约金。

如发现故意弄虚作假等行为，按照虚报金额的1-3倍承担违约金。该违约金在结算的审定额中扣减。如发现有减量项没有及时上报的，视情节按此减量项价款的2-3倍处罚。

减量变更和未施工项中标单价低于按5.3.2.2款方式计算的80%，按5.3.2.2的价格扣除。

6．合同价款的支付方式

6.1工程预付款：工程预付款为合同总价的0%，合同生效后 10 日内一次或分次支付；乙方在申请工程预付款的同时应提交等额的国有大行及股份制商业银行出具的见索即付性质的银行保函或在甲方公司有债权的单位在债权范围内提供的符合甲方规定 格式的担保书，保函或担保书的有效期应符合甲方规定（在甲方有充足债权的乙方除外），否则甲方有权拒绝或延迟支付工程预付款。保函期限   个月（乙方必须保证银行保函在甲方审核确认的现场已完合格工程量价款-所有预付款-所有进度款的金额大于1.1倍的保函总价之前一直有效，且有效期不小于3个月，否则甲方有权在进度款中扣除甲方已支付的相应预付款或凭银行保函直接向担保单位索赔）。对于已交纳投标保证金的，投标保证金自动转为履约保证金，开具银行保函的金额则相应减少，在甲方确认风险可控后退还，但最迟不超过竣工验收合格之日。

6.2工程进度款：实际完成的合格工程量价款的70%作为工程进度款，根据工程进度节点完成情况，按月由乙方提交工程量表经监理、甲方审核后下月支付，工程完工时工程款累计支付至合同总价的70%。在累计支付至50%时，乙方需向甲方提供不少于合同总价50%的税率为      %的建筑业增值税专用发票；剩余进度款需先开票再付款。

注：注：除合同另有明确约定外，乙方在本工程中从甲方采购所有建筑材料，都必须带款提货。

从甲方参股公司采购的商品混凝土按乙方与参股公司签订合同的条款支付或执行。

6.3工程验收款：按有关制度在工程竣工验收合格并办理决算手续、工程移交、图纸交收等手续乙方开具剩余发票给甲方后，甲方再支付至决算价格的85%。

6.4工程质保金：余款的 80 %（含变更调整部分）作为质量保证金的一部分，在竣工验收合格之日起满一年一次付清。余款的  20 %（含变更调整部分）作为质量保证金的另一部分，在竣工验收合格之日起满 2 年一次付清。（质保金无利息，乙方申请支付前应按《工程质量保修书》第五条规定提出期满质量验收申请并通过甲方组织的验收）

6.4.1质量问题条款：如工程（单项工程、分部工程或设备）的质量问题或瑕疵率达到  10  %的；或者多次处理、修复、更换或维修仍有质量问题的；或者乙方以欺诈、隐瞒方式取得有关文件、签字或证书等材料的；甲方有权扣除相应部分的质量保证金，质量保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补偿。

6.4.2未发现质量问题条款：质量保证期结束后，甲方发现新证据表明项目工程存在质量缺陷，且该缺陷非因使用过程中人为损坏、自然损耗或操作不当等引起的；或在验收、试车等过程中不能被发现或根据当时的检测、验收标准、方法不易被检测、发现的；甲方有权要求乙方处理、修复、更换或维修，因此给甲方造成的损失由乙方承担。

6.4.3文书效力条款：甲方签署的竣工验收报告、接收证书等各类文件，并不表示甲方免除乙方的违约责任、质量保证及维修义务。

6.5施工中水电由甲方免费提供，铺接材料由乙方提供。

6.6如合同总价小于等于50万，所付款项全部为现汇；如合同总价大于50万，原则上所付款项20%为现汇，80%为四个月左右的银行承兑汇票。

7．甲、乙双方的职责

7.1甲方责任：

7.1.1配合解决施工过程中出现的各种技术问题；

7.1.2施工现场配合协调工作；

7.1.3按合同付款要求拨付工程款；

7.1.4施工全过程的质量监理；

7.1.5组织工程竣工验收。

7.2乙方责任：

7.2.1 严格按设计文件，现行国家、行业和江苏省的最新版本的规范、标准、规程、管理规定{如：       等}及甲方相关项目建设管理制度规定组织施工，当相互要求不一致的，由甲方明确或按最严格的条款执行。乙方应与其它施工单位相互配合，服从甲方现场管理人员和监理单位的协调与管理。

7.2.2乙方必须严格遵守甲方制定的《建设工程质量监督检查告知书（2017版）》、《项目技改工程技术质量管理制度》、《项目建设安全管理考核规定》、《项目建设工程进度管理制度》、《新、改、扩建项目安全管理规定》、《危险作业安全管理制度》、《协作单位安全管理规定》、《项目施工协作单位进场手续办理管理制度》、《项目施工用电、用水与介质管网管理规定》、《项目条线合同及资金管理制度》、《档案管理制度》、《基建小修项目管理规定》等涉及项目建设管理的各项规定，自愿接收这些管理制度的扣款规定。除本合同另有明确约定外，项目施工中产生的所有余土和甲方不需回收利用的建筑垃圾由乙方运出厂区并按国家相关规定自行处理。

7.2.3 除合同中明确的甲供材料和另有明确约定外，乙方所用的建筑材料必须是具有省级以上生产许可证的生产厂家生产的优质合格产品，并附有该产品的说明、检测报告、质量证明书等保证资料，主要材料必须严格按规定采购并经甲方事先认可。所用螺纹钢及线材必须选购沙钢产品。甲方发现乙方所购建材，不符合设计要求或存在产品质量问题，有权终止使用并有权拆除有关工程，由此发生的一切损失均由乙方承担。

7.2.4配合甲方现场施工管理人员的跟踪监理工作，提供工作方便。

7.2.5施工现场的安全管理及安全保卫工作并负责人身设备事故的协调处理工作。

7.2.6严格按甲方认可的施工组织设计布置施工现场，施工区域内道路通畅，秩序井然。不得擅自修改经甲方认可的施工组织设计，不得任意到处堆放建筑材料和更改大临设施位置。施工现场附近的主要交通干道，应保持整洁干净，必须每日做到工完料净场地清，违反以上要求的按沙钢相关管理制度处理。

7.2.7乙方项目经理等现场主要施工管理人员（详见合同附件2）应当在开工前5天到位，如不能按合同约定及时到位或擅自更换的，乙方应承担违约责任。

7.2.8乙方项目经理主要工作时间应当在施工现场，离开张家港市范围的，应向甲方合同执行部门主要负责人请假；施工期间，乙方项目经理手机必须确保畅通。

7.2.9乙方开工前应根据合同总工期要求编制施工总进度计划，施工总进度计划中每月应明确2-4个主要进度节点，经甲方审批后作为进度考核的依据；应向甲方提交本周工作完成情况和下周工作计划安排及本周未完成计划的主要原因；甲方每周主持召开由乙方项目经理等相关人员参加的工程例会对乙方所报的下周工作计划进行审定，甲方在审定时有权增加或修改乙方周工作计划，乙方应当接受。

7.2.10隐蔽工程验收、材料设备进场验收乙方均应留下验收过程的原始图片，做好隐蔽工程验收和材料设备进场验收台帐，每天应把台帐和图片报甲方合同执行部门（星期日和国家法定节假日与假期过后的第一个工作日合并报送）。

7.2.11施工中出现的任何非甲方原因造成的人身伤亡、质量和设备事故等，甲方不承担因此造成的任何责任和经济损失，由此造成的甲方一切损失由乙方承担，发生严重安全事故的，甲方有权立即解除合同，乙方不得阻碍。

7.2.12乙方施工人员必须遵守当地政府的相关规定，乙方在进场施工前与甲方生产安全处签订“安全承包协议”。合同条款涉及安全责任的，以安全承包协议为依据，安全管理、安全设施、安全措施必须及时到位、有效，安全自负，高空作业必须铺设安全网、安全网兜、作业人员必须佩戴安全带，不符要求不得施工。乙方负责做好施工现场安全保卫工作，并为进场施工人员购买意外伤害险和人身险，防止意外人身事故，设备事故和盗窃、破坏性事故。如发生事故，由乙方负责事故的协调处理并承担事故的一切责任。

7.2.13乙方必须严格按合同约定进行施工、按时竣工。并且签订工程质量保修书（详见合同附件1），在质量保修期内承担工程质量保修责任。

7.2.14 乙方不享有留置权。

8、验收条款

8.1隐蔽工程的验收：隐蔽工程在隐蔽前24小时，乙方应通知甲方到场验收，验收合格后，双方签署验收记录，乙方方可对工程进行隐蔽并继续施工。如甲方在接到通知后不能到场验收，则乙方可自行检查，填写隐蔽工程验收记录。甲方如对工程质量有疑问，有权进行破坏性检查，如无任何质量问题，一切损失由甲方承担，如确凿存在质量问题，一切损失由乙方承担，并应进行返工。乙方未通知甲方验收自行隐蔽的工程，甲方对隐蔽工程质量有疑义时，可以拆除隐蔽物进行复查，所有费用由乙方负担。

8.2甲方隐蔽工程的验收职责由监理人员、项目办工程管理员和业务主管部门质量监督人员共同履行，具体按《项目技改工程技术质量管理制度》执行。

8.3无论甲方是否签署了验收报告，均不能视为乙方施工质量保证责任的免除。

8.4乙方完成合同规定的全部内容，整理齐全主要质量保证资料，经内部验收合格，应及时向甲方申请交工验收，交工验收合格后３个月内，乙方应完成交工验收中甲方提出的整改项目，提交完整的竣工验收资料，包括竣工图（还要提交电子版扫描件）和竣工结算资料一式二份（甲方认定的重要资料还需要提交电子版扫描件），向甲方申请竣工验收，工程竣工验收合格的，通过竣工验收的日期为竣工日期，不能通过竣工验收的，乙方应在30天内或甲方限定的时间内整改并重新申请竣工验收，竣工验收合格之日为竣工日期。对于不严重影响安全和使用功能的分部分项工程如地面、道路、油漆等因缺少过程验收资料或外观存在缺陷，若确实无法或难以整改且甲方同意让步接收的，在乙方书面同意接受甲方提出的由乙方承担一定金额的经济责任或延长一定期限的质保期后，在竣工验收中这些分部分项工程可视为合格。【本合同交工验收可与竣工验收合并进行】

8.5乙方工程符合交工条件1个月内应向甲方提供交工验收申请报告（附相关资料），逾期提交或提交后经甲方审核不符合交工验收条件，又不能在甲方限定时间内整改结束，影响甲方正常使用的，由乙方承担工期延误的违约责任，没有影响甲方正常使用的，甲方有权按相关管理规定对乙方进行处罚；乙方交工验收后3个月内不提交竣工验收申请或提交申请后经甲方审核不符合竣工验收条件，又不能在甲方限定时间内整改结束的，由此延误的时间甲方有权按合同中工期延误的相关条款追究乙方的违约责任。

9.违约、索赔和争议

9.1违约责任

9.1.1凡因乙方责任和风险造成工期延长（不可抗力除外）超过7天，工程每延期一天交工，乙方应承担合同总价的1‰的违约金，最多不超过合同总价的20%。若延期超过20天的，甲方有权终止合同，并保留追索损失的权利。因甲方原因造成延期，并有甲方确认的书面报告的，甲方可免除乙方赔偿责任。

9.1.2 工程质量达不到 合格 标准，乙方应负责整改或返工，由此延误的工期由乙方承担工期延误的违约责任；达不到合格标准，甲方有权拒绝接收工程，由乙方承担一切责任和赔偿甲方的一切损失。

9.1.3乙方在施工中违反合同规定或国务院《建设工程质量管理条例》的，乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的相关费用，除合同另有明确约定外，对不按图施工、无图擅自施工、未按规定进行隐蔽工程等各项施工质量验收的，对乙方处以该部分工程价款的1-3倍罚款，并按2000-5000元/次进行处罚。对提供虚假试件、报告等的，按5000-10000元/次处罚，由此延误的工期不予调整，情节轻的，按甲方管理制度进行协商处理，情节重的或双方协商不成的，乙方还将承担与《建设工程质量管理条例》的相对应条款第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十六条罚款上限金额的违约金，但不超过合同总价的30%。如造成甲方损失的，乙方还应承担甲方相应的损失。

9.1.4乙方违反7.2.7款规定，项目经理等现场主要施工管理人员不能按合同约定及时到位的，每推迟一天到位承担1000元/位的违约金，未经甲方同意，擅自更换或中途撤换的，应承担  2万  元/位的违约金。

9.1.5乙方违反7.2.8-7.2.9款规定，应承担500元/项的违约责任。

9.1.6乙方违反7.2.10款规定：隐蔽工程验收和材料设备进场验收没有留下图片的，甲方有权要求重新验收，由此产生的一切损失由乙方承担，台帐和图片每少报一天的，乙方应承担400元的违约责任。

9.1.7如乙方拒不执行合同，乙方须向甲方支付合同总价的5%作为违约补偿，并承担对甲方造成的损失。

9.1.8乙方应配备具备规定资格的取样员，确保现场取样的规范性和代表性，当经见证取样的试件与现场实际状况不符（如见证取样的试件经检测不合格，而现场实物结构检测合格的，或见证取样的试件经检测单位检测合格而现场实物结构检测不合格的），乙方应承担2000元/次的违约金，不能在甲方限定的时间按规定提出整改方案或不能在甲方限定的时间内整改结束的，加倍处罚。

9.1.9乙方违反2.3.1规定，未经甲方审批同意，擅自采购的，按甲方检查认定的实际采购材料总价差的3倍承担违约责任。

没有价差或价差不明显，或乙方对甲方认定的价差有异议的，材料价差按甲方相关部门该材料销售市场价的10%作为追究违约责任的价差计算基础；乙方未经甲方同意，擅自使用非本合同工程中从甲方采购或领用的建筑材料，视同未经甲方审批同意，擅自采购，按本条承担违约责任。

若有不合规或供缺材料的，乙方需提前向甲方报告，并及时进行更换及补缺。若无法更换并经甲方认可同意让步接收的，可按双方事先商定的方法扣款；若不能补供并经甲方同意办理相关手续的，可扣除缺供、少供货款并按合同延期条款处罚。若未提前报告在甲方验收时被发现有以次充好或假冒伪劣等质量问题的，按《江苏省惩治生产销售假冒伪劣商品行为条例》等相关规定处理；若被发现数量上有缺供、少供的，补供的给予缺、少供材料价值2-3倍罚款，不供的给予4-5倍罚款。

9.1.10对认定有转包、违法分包行为的施工单位，给予处工程合同价款不少于0.5%-1％的经济处罚，情节严重的加倍处罚并暂停三个月投标资格，直至永久性取消投标资格；必要时，建设单位及时向工程所在地的县级以上人民政府住房城乡建设主管部门报告。对未建立分包台帐的，每缺一项扣款500-1000元。

9.1.11合同签订后，对认定有挂靠行为的施工单位或个人，给予不少于工程合同价款0.5%-4％的经济处罚；必要时，建设单位及时向工程所在地的县级以上人民政府住房城乡建设主管部门报告。

9.1.12 因合同中有高温、高压、高空、有毒等风险性作业，乙方应确保符合有关资质并具备安全生产条件。

9.1.13 甲方支付的各类承包、检修等合同款项,包含：成本、利税、人身损害、意外风险及其他各种费用、支出，凡在甲方生产区域内乙方（包括其员工、代理人、分包商等）发生的一切事故、意外，甲方均不需承担责任，乙方应全面负责到底，及时处理、解决，不得影响合同的履行。如有乙方员工（代理人、分包商等）或第三方向甲方主张各类权利（包括：劳动、侵权、合同等）的，甲方依法承担后，均可从乙方应付款项中扣除或向乙方追偿。

9.1.14如果乙方采购的材料、设备中包含专利技术产品或技术，乙方同意出具专利权人的证书或经专利权人授权合法使用的相关文件，并将该证书或文件副本作为验收资料提交。乙方承诺并保证所提供的设计、服务及材料不侵犯任何第三方的权利包括专利、设计、专有技术、著作权等各类知识产权。如因甲方使用乙方的物资被第三方起诉侵权的，造成或可能造成甲方停止使用相关产品或损失赔偿的，全部经济损失或可能造成的损失由乙方承担或甲方预先扣除。甲方同时有权向乙方主张上述全部损失或可能造成损失的30% 的违约金。

9.1.15合同履行完毕，乙方与甲方（沙钢及其关联公司）有其他未尽事宜的，甲方可暂不支付相关款项，直至所有事宜解决完毕。

9.1.16其他约定：        无

9.2 索赔

9.2.1根据合同约定，乙方认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向甲方提出索赔：

9.2.1.1乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向甲方合同执行部门递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

9.2.1.2索赔事件具有连续影响的，乙方应在索赔事件影响结束后的14天内，向甲方合同执行部门递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

9.2.1.3乙方未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

9.2.2根据合同约定，甲方认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期或延长质保期的，应按以下程序向乙方提出索赔：

9.2.2.1甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后向乙方提出索赔通知书，索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求赔付金额和（或）延长质量保修期的期限，并附必要的记录和证明材料；

9.2.2.2乙方收到甲方提交的索赔通知书后，应在14天内给予答复，逾期不予答复，视为认可。乙方的答复接受甲方的索赔要求或提出修改意见甲方接受的，甲方可从应支付给乙方的合同价款中扣除赔付的金额或延长质量保修期；乙方的答复不接受甲方的要求或提出修改意见，甲方不接受的，甲方可提请本项目总监理工程师给予裁决，甲方同意总监理工程师裁决的，可从应支付给乙方的合同价款中扣除赔付的金额或延长质保期。甲方或乙方不同意总监理工程师裁决的意见，按第9.3条〔争议解决〕约定处理。乙方不同意见总监理师裁决，但甲方同意总监理工程师裁决的，不影响甲方先按总监理工程师的裁决执行扣除赔付的金额或延长缺陷责任期或延长质保期的权利。

9.3争议的解决

9.3.1 甲方乙方在履行本合同过程中发生的任何争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，则向张家港市人民法院提出诉讼。

9.3.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，乙方无权以争议没有及时解决而单方面停工或减慢施工进度，否则乙方应承担工期延误的全部责任：

9.3.2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。

9.3.2.2调解要求停止施工，且为双方接受。

9.3.2.3法院要求停止施工。

9.3.2.4按9.3.3款规定，甲方决定解除合同的。

9.3.3甲方按7.2.11、9.1.1、9.3.4、10.3、11.5款相关规定或法律法规的相关规定决定解除合同时，由甲方向乙方发出解除合同通知书，解除合同通知书送达乙方现场项目经理部，经乙方项目经理签收后，合同解除立即生效，乙方项目经理拒绝签收或联系不上的，甲方邀请该项目的总监理工程师现场见证并签字确认后，视同乙方项目经理签收，合同解除立即生效，甲方将把解除合同通知书同时以传真或邮件的形式发给乙方总部。乙方必须在解除合同通知书限定的时间内与甲方办理现场交接手续，及时退场，同时双方以合同和法律为准则，按9.3.5款规定商定解除合同后的处理，在没有达成一致意见前，甲方有权暂停一切付款。

9.3.4乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

9.3.5解除合同后的处理

9.3.5.1合同解除后，双方按照原合同相关条款和法律法规的相关规定，商定或确定乙方实际完成工作对应的工程价款，以及乙方已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值。

9.3.5.2合同解除后，乙方应支付违约金。

9.3.5.3合同解除后，乙方应赔偿因解除合同给甲方造成的损失。

9.3.5.4合同解除后，乙方应按照甲方要求和监理单位的指示完成现场的清理和撤离。

9.3.5.5合同解除后，甲方有权要求乙方将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给甲方。乙方应在收到解除合同通知后14天内，协助甲方与采购合同的供应商达成相关的转让协议，当这些材料和设备的价格高于市场价的，价差损失由乙方承担。逾期没有达成相关转让协议的，甲方有权另行采购，由此造成的一切损失由乙方承担。

9.3.5.6合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件。甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。

9.3.5.7合同解除后，乙方拒不配合甲方进行现场清点、移交和对帐等工作的，甲方有权邀请本项目的监理单位派员一并见证清点现场，做好记录后，自行接收现场，除乙方商谈代表外，甲方有权拒绝乙方人员进入现场，由此产生的一切损失由乙方承担。

10.转包、分包

10.1本工程不允许转包、违法分包。如分包，必须选择具有相应资质的协作单位，并按沙钢集团相关管理制度规定的流程履行完审批手续，方可生效，并需建立分包管理台帐。分包合同条款内容不得与本合同冲突，否则无效，分包后的合同责任仍由乙方负责。未经甲方审核批准，承包人不得将工程任何部分分包。总承包单位、分包单位的进场手续均按沙钢相关管理度执行。对同一施工部分，只允许一次专业工程分包或劳务作业分包。禁止转包。禁止分包单位将其承包的工程再次分包。

10.2乙方应遵守国家劳动法律法规，如因乙方（包括：分包人、转包人、挂靠人）违反法律法规发生劳动争议，导致在乙方现场务工的人员（不论是否与乙方有合同关系）找甲方讨要工资，乙方在接到甲方的通知后要立即来人协调，把索要工资的人员带出甲方区域以外协商处理，确保不影响甲方的正常秩序，如果乙方接到通知后不能在限定的时间内处理结束或者出现其他情况，导致甲方代为支付或提前支付相关款项的，除上述支付款项外，甲方有权按支付款项金额的 300%标准向乙方主张权利，或直接从工程款中扣除支付款项金额的三倍。

10.3如果乙方违反10.1款规定，擅自转包或违法分包，乙方应按本合同相关规定承担违约责任，同时甲方有权解除合同，由此造成的乙方一切损失和因此造成的甲方损失全部由乙方承担。

11不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在15天内告知对方，并提供有效证明，双方协商解决。

12合同效力

12.1本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效，签约双方要严格遵守《中华人民共和国合同法》，切实执行合同条款。

12.2招投标文件及招标过程中的各类图纸答疑将作为合同附件，与本合同具有同等法律效力，当与本合同条款发生矛盾时，以本合同条款为准。

12.3双方已完全理解本合同各项条款的含义及合同中所涉及到的标准及甲方管理制度的内容，以及遵守这些条款双方应承担的责任，并一致同意遵守本合同全部条款。

12.4本合同一式八份，甲方执六份，乙方执两份。

12.5本合同未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议。

13.其它

13.1本工程乙方项目经理为：                 ，全权代表乙方负责本合同的履行。

13.2在履行本合同过程中，乙方现场项目部盖章或项目经理签字的任何书面文件均视为得到乙方法定代表人和法人的授权。

13.3乙方授权本工程项目部可以直接参加甲方厂区内其它所有项目的投标，盖有乙方本工程项目部印章或乙方本工程项目经理签字的投标文件或签订的合同，均视为得到乙方法定代表人和法人的授权。

13.4技术标准和要求

13.4.1涉及到结构安全的试块、试件及有关材料，应由监理工程师或甲方项目办管理人员进行见证取样和送检，没有见证取样和送检的，一律不得作为质量检验评定的依据。

13.4.2与乙方同一法人或受同一法人控制的检测单位或内部试验室或未经甲方业务主管部门事先审批的检测单位出具的试验报告一律不得作为质量检验评定的依据。

13.4.3乙方违反以上13.4.1-13.4.2款规定，经监理单位或甲方指出后仍不及时整改的，甲方有权认为乙方存在《建设工程质量管理条例》第三十一条规定的严重质量违约行为，有权按9.1.3款规定追究乙方违约责任。

13.4.4其它技术标准和要求

13.4.4.1所有拆除、更换下来的废旧材料或建筑垃圾，除明确说明归甲方或者利旧外，其余由乙方负责清理出场。

13.4.4.2如承包范围内无特别说明，所有材料（含钢筋）除明确甲供外均为乙供。

13.4.4.3所有损坏、破损材料如门窗、洁具的更换，如承包范围内未明确更换后的材料类型，一律照原品牌型号更换，如原品牌型号产品市场上确实采购不到，经甲方综合工程处书面同意，可更换为其他同档次的产品。

13.4.4.4 如承包范围内无特别说明，PVC落水管品牌为伟星、金德、日丰、联塑或同等档次经甲方认可的其他品牌，具体壁厚参国标GB/T 5836.1-2018）；防静电地板尺寸为600mm×600mm，面板厚3.5cm，全钢框架，包括相应配套品牌的龙骨（品牌为汇丽牌、向利牌、华集牌），所有混凝土标号为C25，道路混凝土厚度250mm，地坪混凝土厚度150mm(下部5cm厚碎石垫层)，砖砌（含粉刷）明沟壁厚240mm，底板为100mm厚C20素混凝土，构造柱及圈梁内配4Φ12，箍筋φ8@200，屋面防水材料为苏州产4mm厚带反光膜SBS卷材，屋面彩板瓦厚度0.8mm（特殊部位屋面招标时注明厚度），墙面彩板瓦厚度0.6mm，屋面夹芯彩板瓦厚度100mm（上盖两面彩瓦均为0.6mm厚），墙面夹芯彩板瓦（承包范围中无明确要求的一律为岩棉夹心）厚度75mm（上盖两面彩瓦均为0.6mm厚），夹芯板所用彩钢板需向我公司购买，严格执行国标建筑用压型钢板GB/T 12755-2008，正反面涂层各二层，正面厚度不小于20um，反面厚度不小于12um；铝合金门窗，铝合金材料为鑫宏牌或者南山牌，门窗玻璃为5mm厚浮法玻璃；塑钢材料为海螺牌或者实德牌，地砖为百特牌或者冠珠牌600×600普通地砖，墙面砖为200×300白色普通墙面砖；不锈钢采用304型，不锈钢窗框壁厚1.0mm，门框壁厚1.2mm，不锈钢防盗格栅的壁厚为0.8mm，管径23mm，间隔110mm；镀锌格栅板采用热镀锌格栅板，间距5×10cm，厚度3cm；600×600石膏板吊顶做法参苏J01-2005 8-18条矿棉板吊顶做法；卷帘门施工做法参图集JG/T302-2011。天沟防腐做法：丙烯酸防腐涂料，加聚酯布，三油两布。采光瓦厚1.5mm，阻燃性能F1，强度等级Q1，透光率大于等于80%，并符合国家标准《玻璃纤维增强聚酯连续板（GB/T14206-2015）》规定。原则上所用材料的品牌均为省级及以上名牌产品，以上凡是有品牌要求的，如需更改品牌，需将同档次价位的品牌报甲方审批，同意后方可使用，甲方没有审批同意的，乙方只能从合同中明确指定的品牌中选购。

13.4.4.5门窗相关技术管理要求：（1）塑料门窗：应按施工图设计文件中明确的技术要求执行，当施工图设计文件中没有明确或施工图设计文件中要求低于以下要求的，应按以下要求执行：一是窗用主型材可视面最小实测壁厚2.5MM，增强型钢最小壁厚1.5MM；二是门用主型材可视面最小壁厚2.8MM，增强型钢最小壁厚2.0MM; 三其它按《塑料门窗设计及组装技术规程（JGJ362-2016）》规定执行，入场验收时应复查壁厚及其它重要技术指标。（2）铝合金门窗：应按施工图设计文件中明确的技术要求执行，当施工图设计文件中没有明确或施工图设计文件中要求低于以下要求的，应按以下要求执行：一是外窗用主要型材截面最小实测壁厚1.4MM；二是外门用主要型材截面最小实测壁厚2.0MM; 三其它按《铝合金门窗工程技术规范（JGJ214-2010）》规定执行，入场验收时应复查壁厚及其它重要技术指标。（3）防盗门：应按施工图设计文件中明确的技术要求执行，当施工图设计文件中没有明确或施工图设计文件中要求低于以下要求的，应按以下要求执行：一是应采用省级或省级以上的名牌产品，采用钢质防盗门；二是门框壁厚不低于2.0MM; 三是内、外面板厚均不低于1MM；四是防盗门等级为乙级及以上等级（住宅和甲方书面要求为甲级的应按甲级执行除外）；五门锁安全等级不低于B级；六其它应符合《防盗安全门通用技术条件（GB17565-2007）》、《机械防盗锁（GAT73-2015）》规定执行。

13.4.4.6屋面、墙面彩板瓦、墙面砖、地面砖、砼地坪、涂料等局部修补，如承包范围内无特别说明，一律照原样修补。

13.4.4.7道路、地坪内容如承包范围中未提及配筋，则按不放钢筋施工。道路、地坪施工完成，如甲方要求现场钻芯取样的，乙方应在甲方见证下委托有资质的检测单位到现场钻芯，测量钻芯混凝土厚度并检验强度，检测报告作为竣工验收的主要依据，由此产生的费用由乙方承担。

13.4.4.8承包范围内涉及到的螺纹钢；其中乙供螺纹钢必须向甲方购买分级定尺或乱尺钢筋（重要结构必须用正品的除外）；如需借记，可中标后打相关报告向甲方借记，由甲方对借记钢筋的款项在该合同进度款中予以扣除。

13.4.4.9所有新砌封墙、隔墙均包括粉刷及涂料，开门洞、管道孔、排气扇孔等均需恢复粉刷、涂料；

13.4.4.10如承包范围内无特别说明，所有外墙涂料为米黄色乳胶漆（甲方规定颜色除外），内墙涂料为白色乳胶漆；新设置更换的钢结构（包括钢梯、栏杆等）均需防锈油漆（图纸有详细要求的除外），工序：一底二面，底漆采用铁红环氧带锈底漆，面漆采用双组份丙烯酸聚氨酯面漆，质保二年。

13.4.4.11涂料施工包括：原涂料松动起壳部分铲除、墙面清理，刷界面剂，批膏修补，刷面漆两遍。

13.4.4.12如承包范围内无特别说明，所有吊顶为普通石膏板吊顶（吊顶做法见13.4.4.4）；所有施工时造成旁路面、路牙、围墙、护轮坎等破损均需按原样恢复。

13.4.4.13 墙裙、地坪油漆工序：原起壳部位铲除，再用白水泥、石膏粉、801胶水批膏，刷面漆两遍。

13.4.4.14如承包范围内的施工方案要求与本项以上有关要求有矛盾，以承包范围内相关要求为准。但无论何种情况，新制作的需更换的设备、构、配件（比如天窗等），乙方在采购制作材料前，应详细测量现场与之相关的各种实际尺寸，发现本合同中要求的相关尺寸与现场实际尺寸不一致的，应及时向甲方反馈调整；新施工的基础等部位上如需安装设备等，特别是旧新备的，乙方在开工前应核实设备、构、配件与基础相关的尺寸，特别要现场测量旧设备、构、配件的具体尺寸，发现与基础尺寸不一致的，应及时向甲方反馈调整；由于乙方没有复核相关尺寸，导致虽按本合同约定尺寸施工，但现场安装不上去而产生的损失由乙方承担。

13.4.4.15  乙方在工程完工后上报竣工验收前应对所完成工程量进行核实，并在上报资料中予以准确注明，如甲方在验收过程中发现乙方上报工程量有虚报现象，除扣除乙方虚报的工程量外，甲方有权对乙方处以虚报工程量一倍的处罚。

13.4.4.16  承包范围中凡是涉及甲方已招的年度合同单价的，乙方报价时单价均不得超过该年相应内容的年度合同单价，如投标价超过年度单价，则竣工结算时按甲方当年的同等质量标准的年度合同单价结算，由此造成的损失由乙方承担。【特别提醒：本年度相应年度合同的单价为：（一）沥青道路：第一类：面积较大时（单块500m2以上）：a、沥青路面修补（SMA-13沥青砼），2075元/m3；b、沥青路面修补（AC-20沥青砼），2250元/m3；面积较小时（单块500m2以下）：a、沥青路面修补（SMA-13沥青砼），2890元/m3；b、沥青路面修补（AC-13沥青砼），2070元/m3。第二类：全公司区域内砼路面坑洞的临时沥青修补（不包括砼修补）, 190元/m2。第三类：全公司区域砼路面伸缩缝、裂缝及沥青路面的沥青灌缝：9元/m；第四类：水稳路基：310元/m3；C10干硬性碾压混凝土：395元/m3。（二）、彩钢瓦更换（彩钢瓦均向我公司购买，单价按机修所给单价）： a、屋面瓦（含气窗）：200㎡以下50元/㎡（彩瓦）140元/㎡（采光瓦）；200㎡以上3000㎡以下46元/㎡（彩瓦）140元/㎡（采光瓦）；3000㎡以上44元/㎡（彩瓦）140元/㎡（采光瓦）。b、墙面瓦：200㎡以下68元/㎡（彩瓦）140元/㎡（采光瓦）；200㎡以上3000㎡以下65元/㎡（彩瓦）140元/㎡（采光瓦）；3000㎡以上62元/㎡（彩瓦）140元/㎡（采光瓦）。c、彩瓦包边更换：200㎡以下68元/㎡；200㎡以上3000㎡以下66元/㎡；3000㎡以上53元/㎡。d、彩瓦、采光瓦、包边加固（指主要对原有旧屋面、气窗、墙面进行加固）：200㎡以下25元/㎡；200㎡以上3000㎡以下23元/㎡；3000㎡以上22元/㎡。e、附属钢结构（主要指墙、屋面檩条系统，乙供非镀锌类钢结构需进行油漆防腐，一底两面，铁红环氧防锈漆底漆一道，丙烯酸聚氨酯面漆二道，镀锌类钢结构要求双面热镀锌量275g/㎡）：2T以下10200/T；2T以上10000/T；f、防烟尘区域附加费：屋面（含气窗、阳光瓦）8元/㎡；墙面（含阳光瓦）7元/㎡；包边6元/㎡。

（三）、屋面防水（品牌要求：姑苏、力星、水貂，均带反光膜，或经甲方审定的苏州、江苏或国家名牌产品）：a、每次每栋建筑物≦100m2：4mm厚改性沥青防水卷材，77元/m2（原有卷材全部清除）、70元/m2（原有卷材不清除）；每次每栋建筑物＞100m2：4mm厚改性沥青防水卷材，67元/m2（原有卷材全部清除）、63元/m2（原有卷材不清除）。（四）、连锁块修补：a、小型连锁块：2000㎡以下61元/㎡；b、地基处理75元/㎡；（五）、各类围墙：a、砖砌永久围墙（有基础2.5m高）680元/m；砖砌永久围墙（无基础2.5m高）500元/m。b、砖砌临时围墙（有基础2.5m高）590元/m；砖砌临时围墙（无基础2.5m高）445元/m。c、钢丝网围墙（有基础2.0m高）180元/m；（无基础2.0m高）130元/m；（六）、砼道路（钢筋价格3400元/T）：a、C30素砼：800元/m3。b、25cm厚C30砼内配Φ14@200单层双向钢筋网片312元/m²。c、30cm厚C30砼内配Φ14@200双层双向钢筋网片385元/m²。

13.4.4.17上述招标范围内的工程要求如有不尽明确之处，在确保使用要求的前提下可按照最优方案确定施工标准。如因乙方设计方案因素造成施工后不能满足使用要求的，乙方必须无条件返工。具体施工方法和技术标准，图纸和合同条款中有明确约定的按图纸和合同条款规定执行，没有明确约定的按有效的《江苏省建筑安装工程施工操作规程》执行。

13.4.4.18  单位工程【指同一个基建小修申请单中同一个申报部门范围内（由总分厂申报涉及多个下属车间范围内的，车间也可视为申报部门）的所有工作内容】未按经7.2.9条甲方审批的进度计划完成的，对于甲方工程例会上明确的或甲方管理人员书面通知明确的重点单位工程，不论合同总工期是否延误（有工期延长签证证明非乙方责任的除外，因该单位工程的延误导致整个合同总工期延误的，按合同9.1.1款追究合同总工期延误的违约责任的除外），按500元/天追究乙方单位工程工期延误违约责任；因乙方责任，主要进度节点没有按计划完成的，按500元/个处罚。

13.4.4.19招投标文件及招标过程中的各类图纸答疑将作为合同附件，与本合同具有同等法律效力，当与本合同条款发生矛盾时，以本合同条款为准。

13.5合同签订后，甲方发现乙方有借用资质等挂靠行为，或发现乙方投标过程中有围标或串标行为的，甲方有权按合同约定和甲方相关管理制度规定追究乙方违约责任并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。

13.6当没有委托监理单位的，本合同中涉及到的监理单位职责由甲方合同执行部门履行。

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：承包人承揽工程项目一览表

附件4：诚信经营承诺及保证书

甲方：                                  乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

授权代表：                              授权代表：

日    期：                              日    期：

项目办（项目组）负责人：                项目负责人：

合同经办、执行人：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

开户银行：                              开户银行：

账    号：                              账    号：

税    号：                              税    号：

地    址：                              地    址：

邮    编：                              邮    编：

附件1：           工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                       （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目，具体保修的内容详见第二条。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗（包括彩钢瓦屋面、彩钢瓦墙面及采光板工程的防渗漏） 为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．双方约定的其他项目：除在合同承包范围内另有明确约定外，油漆、道路和室内外地坪保修期为3 年，其它没有约定的项目一律为2年；有法律规定的遵守法律规定。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，通过期满质量验收后按合同相关规定支付质保金。缺陷责任期终止后，在保修期内，乙方仍应按本工程质量保修书规定承担质量保修责任，乙方不能在甲方限定时间内履行质量保修责任的，甲方有权委托其它人修理，由此发生的费用，甲方有权按实向乙方追索。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。由此发生的费用按实从乙方质量保修金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，实施保修。

4．质量保修完成后，由乙方提出申请，甲方组织验收。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：

乙方应在申请质保金前和质保期满及时书面申请甲方组织期满质量验收，逾期不申请验收将视为乙方自愿延长质保期，直至通过甲方验收为止。甲方收到乙方的期满质量验收申请后15日内组织验收；期满质量验收中发现质量问题的，乙方应在甲方限定的时限内整改结束并重新申请甲方验收，对于不影响结构安全的质量问题，经甲方同意，双方可以商定扣款金额，落实了商定的扣款金额后，视同通过甲方验收。

竣工验收合格后，甲方发现乙方违约行为的，可按约定扣除相应质保金。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

代表人签字：            　         代表人签字：

___年 ___月___日   　　　　　　　　___年 ___月___日

附件2：承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业注册证或上岗证号/安全合格证书 | 劳动合同编号 | 养老保险证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |
| 项目主管领导 |  |  |  |  |  |  |
| 二、现场主要施工管理人员 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.至少要填写公司项目主管领导、项目经理、专职质量检查员、专职安全员（基建小修项目：至少要有项目经理、专职安全员，质检员规模小的可由项目经理兼，安全培训考核合格证书可用经张家港市生产安全主管部门认可的相关安全合格证书代替），具体人员配备应符合甲方制定的《项目建设工程技术质量管理制度》4.1条和建设部建质【2008】91号文规定。公司项目主管、项目经理、安全员应具有相应的A、B、C类安全培训考核合格证书。

2.以上人员均应是乙方正式职工，应具有国家规定的执业注册资格证书或上岗证书，应有经政府主管部门见证的劳动合同和一年以上劳动保险交纳凭证。

3.甲方在审批开工报告时，应对以上人员进行核对，不符合规定和不按以上约定及时到位的，应追究乙方违约责任。若发现乙方人员信息、证件、证书造假，擅自变更用工单位、注册单位或者乙方更换人员不办理手续的，或者三大员不能到位或不能实际履行职责的，按2000-5000元/次处罚。

附件3：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名 称 | 建筑 面积 | 结构 形式 | 层数 | 生产 能力 | 分项 报价 | 开工 日期 | 交工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：群体工程应附本表，非群体工程和基建小修项目不需附本表。

附件:4：        承诺与保证书

承诺与保证人：          公司，住所地：          ，电话：        ，传真：       ，法定代表人：

作为沙钢的合作业务单位，确保在合作过程中遵守诚实信用的原则，合法经营，遵守合同，在此        承诺并保证，在履行与江苏沙钢集团有限公司及其所属子公司或其关联公司（以下统称为“沙钢集团”）签订的合同或协议时，严格履行以下条款：

- 证书文件、资质及人员

1.1承诺人向沙钢集团提供的相关证件（营业执照、权利证书、资质证书、各类许可证号、批准文号等）均真实、有效，无任何伪造、变造、弄虚作假的行为。

1.2承诺人向沙钢集团提供的雇员个人信息、各类证书均真实有效；雇员如有变更，即刻书面告知沙钢集团相关信息；雇员如系挂靠人员，应提供挂靠人员的详细信息。

1.3承诺人的投资者、雇佣人员如有沙钢集团的解雇人员、离职人员、退休人员，或与沙钢集团高级管理人员有亲戚、朋友、同学等关系人员，应如实告之，遵守沙钢集团的有关规定。

1.4承诺人的通信地址及联系方式均真实有效，如有变更，应立即以书面形式通知沙钢集团，否则沙钢集团依据承诺人提供的通信方式发出的各类函件等即为有效送达。

- 廉洁经营

承诺人严格遵守国家有关法律法规和廉政建设有关规定，坚持公开、公平、公正、诚实守信的原则，绝不损害国家和沙钢集团的利益，并承诺：

2.1承诺人及其雇员绝不向沙钢集团工作人员（含其配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证、购物卡及贵重物品等）。

2.2承诺人及其雇员绝不向贵公司工作人员提供宴请、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）等进行消费。

2.3承诺人及其雇员绝不为沙钢集团工作人员安排工作，或支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

2.4承诺人及其雇员不以金钱、实物、消费及其它任何名义或任何形式向沙钢集团员工（包括其亲属在内）进行商业贿赂。

2.5承诺人及其雇员严格按照法定程序办理相关业务，绝不擅自变更条件，做到公开、公平、公正、廉洁、高效。

2.6承诺人因业务需要或其它原因在沙钢集团启用关联公司开展业务合作时，必须事先向沙钢集团主管部门报备，在经准许后方可开展业务，绝不隐瞒关联关系。

2.7承诺人发现沙钢集团工作人员有违规行为或倾向苗头的，应及时提醒、纠正并有责任向沙钢集团有关部门进行举报。

- 缔约行为

承诺人承诺，在接到沙钢集团中标通知后，应及时按照中标要求签订合同。如不能及时或不签订合同的，同意按招标通知书中的约定，接受处理。

四、退货

承诺人承诺，如果承诺人提供的商品及服务发生质量问题，按照合同要求进行退货处理的，承诺人在7天内应到场确认并做出处理。如承诺人逾期未及时办理，沙钢集团有权单方面作出处理（扣款、报废、销毁等）。

五、保密

沙钢集团向承诺人提供的数据、文件、图片等资料及业务信息均为商业秘密，承诺人未经沙钢集团的书面同意，不得泄露、复制或以任何形式使得任何其他方获取或使用；不得用作为合同或协议目的以外的其它任何用途。

六、知识产权

承诺人保证，未经许可，不以沙钢集团的名义进行各种活动，或者使用沙钢集团的商标、品牌及各类知识产权。承诺人不得有任何有损沙钢集团利益的行为。

承诺人所提供的商品及服务、宣传内容均不侵犯任何第三方的任何知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权），如因此类情况给沙钢集团带来各种费用及损失的，由承诺人承担。

七、侵权行为

承诺人在业务经营中承诺并保证绝对没有以下行为：

7.1  私刻沙钢集团的各类印章的行为；

7.2  伪造沙钢集团各类证件的行为；

7.3  假冒沙钢集团名义的行为；

7.4  私自印刷、复印沙钢集团资料的行为；

侵犯包括知识产权在内的沙钢集团各类财产权的行为；

7.6 其它侵犯沙钢集团利益的违法违规行为。

八、诚信经营

承诺人在业务经营中承诺并保证绝对没有以下欺诈行为：

8.1  伪造各类证件、文件、借用他人资质、弄虚作假与沙钢集团签订各类合同的行为；

8.2  投标时与他人串标或围标等行为；

8.3  销售假冒伪劣产品的行为；

8.4  在价格方面存在欺诈及虚报等行为；

虚报所供产品及服务质量与数量的行为；

8.6  其它欺诈沙钢集团利益的行为。

九、损失及赔偿

9.1由承诺人提供的产品及服务的质量给沙钢集团生产经营造成损失的，承诺人应积极来现场处理。若承诺人不积极来现场处理的，视作承诺人同意承担给沙钢集团造成的损失。

9.2 承诺人在收到有关损失赔偿的通知后，应在限期内赔偿，否则，沙钢集团有权在承诺人在沙钢集团的未付货款中直接扣除。

十、保证与承诺责任

本《承诺与保证书》适用于承诺人与沙钢集团签订的所有合同，承诺人以与沙钢集团签订的所有合同的权利包括但不限于所有权、债权、担保物权、使用权等权利，作为履行此《承诺与保证书》的担保。

如果承诺人有违反此承诺与保证书的行为的，承诺人自愿承担合同价0.5-2%的诚信经营保证金，沙钢集团有权在承诺人的未付账款中扣除。承诺人与沙钢集团签订的各类合同中已有的履约保证金、质量保证金和信用保证金等，与诚信经营保证金并行不悖。

十一、举报与奖励

任何单位或者个人举报违反该承诺与保证书约定的行为，核查属实的，沙钢视情况给予奖励。

举报联系方式：0512-58568277，0512-58568801

十二、效力及争议解决

本《承诺及保证书》自承诺人签署之日起生效，如签订的合同或协议条款和本承诺与保证书内容有任何歧义，以本承诺与保证书为准。

因本承诺与保证书发生的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，向张家港市人民法院提起诉讼。

特别声明：上述承诺与保证书系承诺人真实意思表示，承诺人已仔细阅读该承诺与保证书，已经充分理解并认识到该承诺与保证书须承担的法律责任和义务，并自愿承担其法律风险，严格履行该承诺与保证书。

承诺与保证单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

签署日期： 年 月 日

### 附件二： 授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明 ：我          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以我和本公司的名义参加                公司                                     工程施工总承包投标活动。代理人在签署上述工程的所有投标文件（包括对投标文件的修改、补充、澄清文件）、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件以及签署本工程合同和处理与之有关的一切事务，我和我们公司均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

代理人（签名或盖章）：         性别：              年龄：

单  位：                      部门：              职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（ 签名或盖章）

日期：     年   月   日

附件三：投标承诺函格式

投 标 承 诺 函

致：

1. 根据你方招标编号为           的                公司          工程施工总承包招标文件，遵照招标人制定的《招标投标管理制度》等有关规定，我方根据同类工程的经验和对招标人现场地行、地貌、地质等状况的全面了解，经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方愿以人民币

元的投标报价，增值税率     %，按上述招标文件的要求承包上述工程的施工图设计审查、材料采购、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，完全接受招标文件中拟定的施工总承包合同条件全部条款（增值税率没填的视为9%）。

2.投标人清楚：对于选用简易计税方法的投标人（即投标人开给甲方3%税率的建筑增值税专用发票），从甲方采购的钢材、钢渣、包灰、连锁块、钢渣砖，甲方开给增值税普通发票；对于选用一般计税方法的投标人（即投标人开给甲方9%税率的增值税专用发票），从甲方采购的钢材、钢渣、包灰、连锁块、钢渣砖，甲方开给税率为13%的增值税专用发票，投标人在投标时已充分考虑抵扣的税款对投标报价的影响。

3.如果我方中标，将派出          作为本工程项目经理，如果项目经理等现场主要施工管理人员未经甲方同意，擅自更换或中途撤换的，我方愿承担项目经理     万元、其它主要施工管理人员     万元/个的违约责任。

4.一旦我方中标，我方保证在接到贵公司中标通知后      日内进场施工准备，在接到中标通知后      日内现场正式开工，在         天内（包括节假内在内的日历天数）内完成全部工程施工。

5.我方保证工程质量达到        标准。

6.我方同意所递交的投标文件在60日内有效，在此期间如我方的投标中标，我方将受此约束。

7.我方承诺本投标文件中的投标报价是在不低于我公司成本的前题下综合测算的，如因现场管理不善、测算失误或合同和市场风险或我方故意行为等因素造成的一切后果均由我公司承担。

8.除非我们双方另外达成协议并生效，你方发出的招标文件、中标通知书和我单位的投标文件将构成约束我们双方的合同。

投 标 人：          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：201_ 年__月__日

附件四：工程量清单投标报价表格式

工程量清单投标报价表

招标项目名称 ：           招标编号：                金额：元

| 序号 | 分部分项工程名称或费用名称 |  | 单位 | 工程量数量 | 综合单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总价（ 填入投标函中） |  |  |  |  |  |

其中安全文明措施费：

| 子项目 | 主要内容 | 分标段报价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标段1 | 标段2 | 标段3 |  |  |  |
| 安全生产费 | 1、安全资料的编制、安全警示标志的购置及宣传栏的设置； 2、“三宝”、“四口”、“五临边”防护的费用； 3、施工安全用电的费用，包括电箱标准化、电气保护装置、外电防护措施； 4、起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用； 5、建筑工地起重机械的检验检测费用； 6、施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用； 7、施工现场安全防护通道的费用； 8、工人的防护用品、用具购置费用； 9、消防设施与消防器材的配置费用； 10、电气保护、安全照明设施费； 11、超过一定规模的危险性较大分部分项工程方案编制、审核、论证及组织实施的安全防护费。 12、其他安全防护措施费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 文明施工费（包括环保） | 1、 大门、五牌一图、工人胸卡、企业标识的费用； 2、围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰费用；现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用，建筑物内临时便溺设施费用；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用； 3、现场生活卫生设施费用；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用；生活用洁净燃料费用；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用； 4、施工现场操作场地的硬化费用； 5、现场污染源的控制（如：油漆贮存、施工过程污染控制、油漆桶处理等）、建筑垃圾及生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用；防扬尘覆盖和洒水费用； 6、现场绿化费用、治安综合治理费用、现场电子监控设备费用； 7、现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用； 8、用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用； 9、现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用； 10、其他文明施工措施费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 沙钢涉及安全管理的相关费用 | 1、安全保证金资金占用分摊费 2、沙钢三级安全教育费人工支出费 3、体检费及人工支出费 4、特种作业证取证及培训费和人工支出费 5、办理各种作业手续（方案审批和特殊作业）费用 6、各种检查和迎检停工或窝工费用 7、与生产交叉干扰降效费 8、登高车和脚手架（彩钢瓦维修和油漆涂料高空作业必须首选登高车、次选脚手架，故此笔费用列入安全文明措施费，其它项目作为正常措施费测算，不纳入安全文明措施费统计） 9、区域安全员和区域项目负责人脱产监护的工资 10、其它沙钢环境影响正常施工的费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明：1、投标人在投标报价时应根据本投标项目的实际情况减少或增补后统一测算并纳入投标报价并单独注明，作为不可竞争费。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按招标文件相关条款要求测算和报价。 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表根据招标文件规定由投标人根据施工图设计文件和对施工图设计文件审查结果自行编制。

2、本表中没列明的招标范围内的分部分项工程所需的费用及风险费、安全文明施工措施费、赶工措施费和政府规定应由承包人交纳的各项税费（由承包人自行交纳）均已综合测算后包含或分摊在以上各项费用中。

投标人（盖章）：

投标人法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件五： 主要材料数量及市场价格取定表（格式 ）

主要材料数量及市场价格取定表

招标项目名称：                      招标编号：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 市场单价 | 复价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：本表中主要材料价格由投标人自行取定，作为投标报价的依据，与实际市场价格不符的，竣工结算时，一律不调整。

投标人：（盖章）

投标人法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

附件六：关于施工类协作单位进厂流程的公告（流程图见玖隆在线）

一、投标前

1、参加投标的协作单位，要自查是否具备参加投标的相关资质和能力，如不具备相应资质，应主动放弃此次投标。

2、协作单位投标前，要根据投标项目实际综合考虑中标后，进厂施工作业人员的要求：

2.1关于年龄的要求，原则上年龄为18到60周岁（标书中明确有年龄特殊要求的除外），确因项目实际需要超龄人员进厂的，中标后，由协作单位向合同签订部门进行书面申请，合同签订部门审核是否属实，审核属实同意后报甲方安全环保资源处审批；

2.2关于体检的要求，协作单位人员进厂前需进行普通入职体检，体检医院须为二甲资质以上的医院，职工以个人或单位名义均可，体检报告一年内有效；涉及职业危害因素的岗位或工种，需要提供职业健康体检报告；

2.3关于特种作业证的要求，协作单位要根据投标项目的实际，综合考虑项目所需持证特种作业人员的数量。举例说明，涉及煤气区域的设备设施施工，要有具备持煤气作业证的人员；涉及高处作业的，尤其涉及户外作业（如油漆、彩钢瓦、大型设备设施安装等），要具备持高处作业证的人员；涉及焊接气割作业的，除具备特检报检需要的证件外，还要具备安监局发放的焊工作业资格证等。

3、安全措施费，所有投标施工的项目，报价中必须按照国家规定要求明确列出安全措施费，并在后期实际施工过程中，要做到专款专用，分类做好台账记录，合同验收时未使用完毕的部分，在结算时予以扣除。

二、中标后

1、签订《安全环保协议》，协作单位接到中标通知后：

1.1属于项目条线的协作单位，与具体项目办签订主合同，对应项目办负责提供书面版《安全环保协议》（一式三份：协作单位、甲方安全资源环保处、财务处各一份）给协作单位，即主合同和《安全环保协议》同步签订；

1.2属于非项目条线的协作单位（包括综合工程处），与合同签订部门签订主合同；协作单位人员持书面授权委托书（具体格式与供应商评审授权书要求格式一致），与甲方安全环保资源处签订《安全环保协议》。

2、安全保证金的交纳，交纳标准：主合同总价的5%（最低不得低于5万元，最高不超100万元），交纳方式可以现汇、支票或转账，不接受承兑，最迟必须在办理进厂施工许可证前足额交纳，否则不予办理进厂施工许可。

2.1属于项目条线的协作单位，对应项目办开具交款通知单，并到项目技改办盖章，协作单位凭交款通知单到财务处交款；

2.2属于非项目条线的协作单位（包括综合工程处），安全环保资源处开具交款通知单，协作单位凭交款通知单到财务处交款。

3、安全管理信息系统账号配置，由安全环保资源处负责系统账号的开通，协作单位到安全环保资源处领取，计算机中心负责系统操作技术指导。各合同签订部门已配备身份证读卡器，为减少等待时间，协作单位可到合同签订部门进行身份证信息的读取，合同跟踪人员给与协调帮助，若身份证消磁或者临时身份证的，需要到合同签订部门进行手工录入。

4、协作单位通过安全信息管理系统，办理人员出入证需要准备的资料清单及要求，具体如下：

4.1协作单位人员信息录入，首先必须需要准备的资料：

（1）进厂人员身份证原件；

（2）进厂人员头像照片（电子版，头像/背景均要求清晰，jpg格式，大小：50K到2M，手机拍照也可以）；

（3）劳动合同照片（电子版，要求清晰，jpg或pdf格式，大小：50K到2M，手机拍照也可以）；

（4）保险照片（社保：近三个月的社保证明；商业保险：必须单位抬头购买，且不得低于50万意外保额的团体意外险或工程团体意外险；符合要求的社保和商业保险，具备其一即可）（电子版，要求清晰，jpg或pdf格式，大小：50K到2M，手机拍照也可以）；

注：如果属于主要负责人、安全管理人员或特殊工种的：

需要准备，有效期内的安全管理资格证或特殊工种操作证照片（电子版，要求清晰，jpg或pdf格式，大小：50K到2M，手机拍照也可以）；

4.2可以后续补充的资料：

体检报告照片（体检报告要求见前述）（电子版，要求清晰，jpg或pdf格式，大小：50K到2M，手机拍照也可以），体检报告照片最迟需要在卫生所审核环节前提交。

5、政审清单，协作单位安全信息管理系统报名完成后，在系统内打印政审清单，到员工居住地的派出所（一般为锦丰或三兴派出所）进行政审签字盖章。派出所签字盖章后，拍照上传提交至合同签订部门负责人进行审批，原件留存（到生活服务公司办卡时上交）。

6、安全告知卡，合同签订部门负责人初审后，协作单位在安全管理系统中下载安全告知卡，由协作单位项目经理完成进厂人员的安全告知并签字盖章，拍照后上传系统，原件留存。

7、出入证办理，当安全信息系统中，协作单位人员状态信息显示“可入厂未发卡”时，可带好政审清单原件到生活服务公司办理出入证，出入证工本费15元/证，押金100元/人，可现金或微信支付。

8、三级安全教育，协作单位办好出入证后，可组织员工到对应施工区域所在分厂进行三级安全教育。

三、施工许可证的办理

1、项目负责人、安全员资格备案，协作单位负责在安全信息管理系统中进行备案。

2、在安全保证足额交纳后，协作单位到合同签订部门办理施工许可证的，并将安全保证金收据作为附件。

四、施工方案的审批

施工方案的申报与审批，参见SG02.7.5.37《检修与施工安全管理规定》，《检修与施工安全管理规定》由合同签订部门负责提供。

五、危险作业手续的办理

涉及危险作业的，应按SG02.7.5.35《协作单位安全管理规定》和 SG02.7.5.43《危险作业安全管理制度》办理相关作业审批手续，《协作单位安全管理规定》和《危险作业安全管理制度》由合同签订部门负责提供。

六、各环节办公地点、电话

1、合同签订部门：供应处、各项目办等；

2、安全环保资源处：四合院129办公室       0512-58566989

3、计算机中心：计算机中心大楼305办公室   0512-58566504

4、治安保卫处：四合院108办公室           0512-58568190

5、生活服务公司：四合院215办公室         0512-58568816

6、项目技改办：四合院415办公室           0512-58568833